基于 Hadoop 的故障检测与自动恢复项目核心任务说明文档

一、文档概述

1. 项目背景

本项目旨在构建 “日志采集 - 故障诊断 - 自动修复 - 结果评估” 的全闭环系统，解决 Hadoop 集群运维中故障定位难、响应慢、依赖人工经验的问题，通过整合 Flume、FastAPI、大模型等技术，实现集群故障的自动化处理，提升运维效率与集群稳定性。

2. 文档目的

明确项目全流程核心任务模块、各任务目标、实施要点及衔接关系，为项目团队分工、进度管控、风险规避提供依据，确保项目按 “基础搭建 - 功能开发 - 核心落地 - 保障优化” 的路径有序推进。

二、项目核心任务框架

项目核心任务共分为 4 大类、10 个模块，各模块按 “基础支撑→功能实现→落地保障” 的逻辑分层，具体框架如下：

| 任务类别 | 任务编号 | 具体任务模块 | 核心目标 | 衔接关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础环境搭建 | 1 | Hadoop 集群部署与配置 | 构建项目运行的计算与存储基础集群 | 为任务 3（日志采集）、任务 4（日志处理）提供 Hadoop 环境支撑 |
|  | 2 | 分布式数据存储体系构建及持续性维护 | 搭建 “原始日志归档 + 业务数据管理” 的存储架构 | 为任务 3（日志存储）、任务 4（数据查询）、任务 7（结果存储）提供数据支撑 |
| 应用开发 | 3 | Hadoop 日志实时采集模块开发 | 实现 Hadoop 集群日志的全量、实时采集 | 为任务 4（日志处理）提供原始数据输入，依赖任务 1（Hadoop 环境）、任务 2（HDFS 存储） |
|  | 4 | 日志传输、处理及与工具的通信接口开发 | 完成日志结构化处理与跨工具通信 | 衔接任务 3（日志输入）与任务 6（大模型调用），依赖任务 2（MySQL/Redis 存储） |
|  | 5 | 交互式 Web 应用前端开发 | 实现集群监控、故障管理、结果展示的可视化 | 依赖任务 4（后端接口数据），为运维人员提供操作入口 |
| 核心功能实现 | 6 | 基于大模型的故障智能诊断与分析 | 实现故障类型识别、原因分析、修复方案生成 | 依赖任务 4（结构化日志输入），为任务 7（修复执行）提供决策依据 |
|  | 7 | 故障修复指令自动化执行及结果反馈机制 | 打通 “诊断 - 修复 - 反馈” 闭环 | 依赖任务 6（修复方案），结果同步至任务 2（MySQL 存储）与任务 5（前端展示） |
| 落地保障 | 8 | 全流程系统性测试与迭代优化 | 验证模块兼容性与系统性能，解决潜在问题 | 覆盖任务 1-7，为任务 9（部署上线）扫清障碍 |
|  | 9 | 项目部署上线及全周期运维监控体系搭建 | 实现从开发环境到生产环境的平稳过渡 | 依赖任务 8（测试优化结果），保障上线后系统稳定运行 |
|  | 10 | 处理结果的量化评估与持续改进 | 量化系统效果，驱动模块迭代优化 | 基于任务 7（修复结果）、任务 9（运维数据），反哺任务 4（日志处理）、任务 6（大模型） |

三、各任务模块详细说明

（一）基础环境搭建类

任务 1：Hadoop 集群部署与配置

- 任务定位：项目运行的基础计算支撑，提供 HDFS（存储日志）、YARN（资源调度）、MapReduce（可选批量处理）核心组件。

- 核心内容：

  - 集群规划：确定节点角色（1 个 NameNode、3 个 DataNode、1 个 ResourceManager、1 个 SecondaryNameNode），节点配置建议（内存≥8GB、磁盘≥100GB，避免单点故障）。

  - 部署步骤：

    - 环境准备：配置 Linux（CentOS 7/8）系统环境（关闭防火墙、SSH 免密登录、JDK 1.8 + 安装）；

    - 配置文件修改：修改core-site.xml（指定 NameNode 地址）、hdfs-site.xml（副本数、数据存储路径）、yarn-site.xml（ResourceManager 地址）、slaves（DataNode 节点列表）；

    - 集群初始化：执行hdfs namenode -format初始化 NameNode，启动集群（start-dfs.sh、start-yarn.sh）。

  - 验证：通过jps命令查看进程（NameNode、DataNode 等进程正常），访问 Web 界面（NameNode：http://nn-ip:50070，ResourceManager：http://rm-ip:8088）确认集群可用。

- 实施要点：记录各节点 IP 与角色，保存配置文件备份，避免节点 hostname 冲突。

- 必要性：无 Hadoop 集群则无法产生目标日志数据，后续日志采集、故障模拟（如磁盘满、任务超时）均无法开展。

任务 2：分布式数据存储体系构建及持续性维护

- 任务定位：为项目提供 “原始日志归档 + 业务数据管理” 的双重存储支撑，平衡 “海量存储” 与 “高效查询” 需求。

- 核心内容：

  - HDFS 存储配置：

    - 创建日志归档目录：hdfs dfs -mkdir -p /user/hadoop/log_archive，设置权限（hdfs dfs -chmod 755 /user/hadoop/log_archive），仅允许 Flume、后端服务写入；

    - 配置副本策略：hdfs-site.xml中设置dfs.replication=3，确保日志数据高可用，避免单点丢失。

  - MySQL+Redis 部署与配置：

    - MySQL：安装 MySQL 8.0+，创建数据库hadoop_fault_db，设计核心数据表（如下）：

| 表名 | 核心字段 |
| --- | --- |
| cluster_node | 节点 ID、IP 地址、角色（NameNode/DataNode）、磁盘阈值、状态（在线 / 离线） |
| fault_record | 故障 ID、类型、发生时间、诊断结果、修复脚本、修复状态、执行日志 |
| operation_log | 操作 ID、用户名、操作时间、操作内容、结果（成功 / 失败） |

    - Redis：安装 Redis 6.0+，配置缓存策略（集群状态数据缓存 10 分钟，故障列表数据缓存 5 分钟），避免高频查询穿透 MySQL。

  - 存储维护：

    - HDFS：每周执行hdfs fsck /检查文件完整性，每月将 3 个月前的日志归档至冷存储（如低成本云存储）；

    - MySQL：配置每日增量备份（mysqldump -u root -p hadoop_fault_db > backup_$(date +%Y%m%d).sql），保留 30 天备份文件；

    - 权限管控：MySQL 仅允许后端服务 IP 访问，Redis 设置密码认证，避免数据泄露。

- 实施要点：用 Navicat 等工具管理 MySQL，记录数据库账号密码与备份路径，定期验证备份文件可用性。

- 必要性：HDFS 解决 TB 级原始日志存储问题，MySQL 解决业务数据高效查询问题，缺少任一存储均会导致系统功能断裂（如前端无法加载故障列表、日志无法归档）。

（二）应用开发类

任务 3：Hadoop 日志实时采集模块开发

- 任务定位：实现 Hadoop 集群日志的 “全量、实时” 采集，为后续日志处理提供原始数据来源。

- 核心内容：

  - Flume 部署与 Agent 配置：

    - 安装 Flume 1.11.0+，在 Hadoop 集群各节点部署 Flume Agent；

    - 编写 Agent 配置文件（hadoop-log-agent.conf），定义 “Source→Channel→Sink” 链路：

      - Source：用exec Source 监控系统日志（tail -F /var/log/hadoop/*.log），用hdfs Source 监控 YARN 聚合日志（/apps/yarn/logs/）；

      - Channel：用memory Channel（小集群）或file Channel（大集群，避免日志丢失），设置容量capacity=10000；

      - Sink：用HTTPSink将日志批量推送至 FastAPI 接口（http://backend-ip:8000/api/log/auto-upload），批量大小batchSize=10。

  - 日志过滤与预处理：在 Flume Source 中配置Regex Filter，过滤无效日志（如仅保留 ERROR/WARN 级日志），减少传输数据量。

  - 采集验证：启动 Flume Agent（flume-ng agent -n agent -c conf -f hadoop-log-agent.conf），查看后端接口日志，确认日志正常接收。

- 实施要点：避免 Flume 进程占用过多 CPU / 内存，定期清理 Flume 日志（/var/log/flume-ng/），防止磁盘满。

- 必要性：无日志采集则后续日志处理、大模型诊断均无数据输入，系统无法感知集群故障。

任务 4：日志传输、处理及与工具的通信接口开发

- 任务定位：作为系统 “数据中枢”，完成日志结构化处理、跨工具（Flume / 大模型 / MySQL）通信，衔接 “采集” 与 “诊断” 环节。

- 核心内容：

  - 后端服务搭建（基于 FastAPI）：

    - 项目初始化：pip install fastapi uvicorn mysql-connector-python redis requests，创建主程序main.py；

    - 接口开发：

      - 日志接收接口（POST /api/log/auto-upload）：接收 Flume 推送的日志，调用preprocess_log函数提取时间戳、日志级别、组件名（结构化）；

      - 集群状态接口（GET /api/cluster/status）：调用 Hadoop API（hdfs dfsadmin -report）获取节点状态，缓存至 Redis；

      - 大模型通信接口（POST /api/llm/diagnose）：封装大模型 API（如通义千问），传递结构化日志，接收诊断结果。

  - 日志结构化处理：编写preprocess_log函数，用正则匹配 Hadoop 日志格式（(\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}) (\w+) (\w+): (.*)），输出结构化字典（含timestamp、log_level、component、content字段）。

  - 工具通信适配：

    - 与 Hadoop 通信：用subprocess调用 Hadoop 命令（如hdfs dfs -du -h /），或通过 PyHive 连接 Hive 获取任务日志；

    - 与 MySQL/Redis 通信：封装数据读写函数（save_fault_to_mysql、get_cluster_status_from_redis），确保数据一致性。

- 实施要点：用uvicorn启动服务时配置--workers 4提高并发能力，接口添加参数校验（如用 Pydantic 定义LogModel），避免非法数据输入。

- 必要性：原始日志格式杂乱，缺少结构化处理则大模型无法精准诊断；无通信接口则各工具无法协同，系统呈 “碎片化”。

任务 5：交互式 Web 应用前端开发

- 任务定位：为运维人员提供 “可视化操作入口”，实现集群状态监控、故障管理、修复操作的直观化。

- 核心内容：

  - 技术栈搭建：初始化 Vue3+Vite 项目（npm create vite@latest hadoop-fault-front -- --template vue），安装依赖（npm install element-plus echarts axios）。

  - 页面开发：

    - 登录页：实现账号密码验证，对接后端/api/user/login接口，存储 Token（localStorage）；

    - 集群监控页：用 ECharts 绘制节点 CPU / 磁盘使用率趋势图，用 Element Plus 表格展示节点列表（标注异常节点），定时（5 分钟）调用/api/cluster/status刷新数据；

    - 故障管理页：分 “故障列表”（按状态筛选 “未修复 / 已修复”）与 “故障详情”（展示日志、诊断结果、修复按钮），对接/api/fault/list、/api/fault/detail接口；

    - 日志分析页：提供时间 / 节点筛选条件，展示结构化日志，支持 “提交 AI 分析” 按钮（调用/api/llm/diagnose）。

  - 样式与交互优化：统一页面风格（如深色主题适配运维场景），添加加载动画、错误提示（如接口请求失败时弹窗）。

- 实施要点：用axios拦截器处理 Token 过期（自动跳转登录页），图表采用懒加载减少首屏加载时间。

- 必要性：无前端则运维人员无法直观查看集群状态与故障信息，系统缺少 “人机交互” 入口，实用性大幅降低。

（三）核心功能实现类

任务 6：基于大模型的故障智能诊断与分析

- 任务定位：系统 “决策核心”，通过大模型分析结构化日志，实现故障类型识别、原因定位、修复方案生成。

- 核心内容：

  - 大模型选型与 API 配置：选择支持工具调用的大模型（如通义千问 Qwen-Max、Scholar ICP），申请 API 密钥，配置调用参数（temperature=0.3，降低随机性）。

  - Prompt 工程设计：构造结构化 Prompt，强制大模型输出可执行修复指令，示例：

你是Hadoop运维专家，需基于以下结构化日志输出： 1. fault_type（故障类型，如DataNode磁盘满/任务超时）； 2. reason（故障原因，1句话）； 3. fix_script（可执行Shell/Hadoop命令，无多余解释）； 4. risk_level（风险等级：low/medium/high）。 输出格式为JSON，不含其他文字！ 日志：{结构化日志列表}

  - 诊断逻辑开发：在 FastAPI 中编写call_llm_diagnose函数，传递结构化日志至大模型 API，解析返回结果（用 Pydantic 定义FixCommand类校验格式），过滤危险指令（如rm -rf /*）。

  - 诊断验证：模拟 “磁盘满” 故障（dd if=/dev/zero of=/tmp/test bs=1G count=5），查看大模型是否正确输出 “清理临时文件” 的修复脚本。

- 实施要点：添加大模型调用重试机制（失败后重试 2 次，间隔 5 秒），记录调用日志（含输入 / 输出），便于问题排查。

- 必要性：无大模型诊断则需人工分析日志，无法实现 “自动化故障识别”，违背项目核心目标。

任务 7：故障修复指令自动化执行及结果反馈机制

- 任务定位：打通 “诊断 - 修复” 闭环，将大模型输出的方案转化为实际操作，避免 “只诊断不解决”。

- 核心内容：

  - 修复脚本库开发：编写标准化 Shell 脚本，按故障类型分类存储（如/scripts/目录）：

    - restart_datanode.sh：ssh datanode-ip "sudo systemctl restart hadoop-hdfs-datanode"；

    - clean_temp.sh：ssh datanode-ip "rm -rf /tmp/hadoop-* && hdfs dfsadmin -refreshNodes"；

    - kill_timeout_job.sh：yarn application -kill <appId>（需动态传入 appId）。

  - 风险控制逻辑：

    - 风险分级：low（如清理临时文件）→ 自动执行；medium（如重启 DataNode）→ 前端弹窗确认后执行；high（如格式化 HDFS）→ 钉钉告警 + 人工审批；

    - 权限控制：修复脚本仅允许后端服务用户（如hadoop）执行，禁止 root 权限。

  - 结果反馈：

    - 执行日志记录：用subprocess捕获脚本输出（stdout/stderr），存入 MySQLfault_record表的exec_log字段；

    - 前端同步：修复完成后，通过 WebSocket 实时更新前端故障状态（如 “未修复”→“已修复”），弹窗提示结果。

- 实施要点：脚本添加参数校验（如clean_temp.sh检查/tmp/hadoop-*是否存在），避免空执行；执行前备份关键配置文件（如hdfs-site.xml）。

- 必要性：缺少自动修复则系统仅能 “发现故障”，无法 “解决故障”，运维效率无实质提升，项目价值大打折扣。

（四）落地保障类

任务 8：全流程系统性测试与迭代优化

- 任务定位：提前暴露系统缺陷，优化性能与稳定性，为部署上线提供 “质量保障”。

- 核心内容：

  - 模块测试：

    - 基础环境测试：Hadoop 节点连通性（ping/ssh）、Flume 采集完整性（对比源日志与接收日志数量）；

    - 功能测试：后端接口（用 Postman 测试参数合法性、返回格式）、前端页面（测试筛选 / 分页 / 按钮点击功能）。

  - 场景测试：模拟 3 类核心故障，验证全流程通顺性：

| 故障类型 | 模拟方式 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| DataNode 磁盘满 | dd if=/dev/zero of=/tmp/test bs=1G count=5 | 日志采集→大模型诊断 “磁盘满”→输出clean_temp.sh→执行后磁盘使用率下降 |
| 任务超时 | 提交sleep 3600的 MapReduce 任务 | 日志采集→大模型诊断 “任务超时”→输出kill_timeout_job.sh→任务被成功终止 |
| DataNode 宕机 | sudo systemctl stop hadoop-hdfs-datanode | 日志采集→大模型诊断 “DataNode 离线”→输出restart_datanode.sh→节点重启成功 |

  - 性能优化：

    - 前端：优化图表加载（懒加载非首屏图表），接口请求合并（减少重复调用）；

    - 后端：给高频接口（/api/cluster/status）加 Redis 缓存，优化大模型调用超时时间（设为 30 秒）。

- 实施要点：记录测试用例与缺陷（用 Excel 或 Jira），优先修复 “阻断性缺陷”（如日志采集丢数据、修复脚本执行失败）。

- 必要性：缺少测试可能导致上线后出现 “大模型输出错误脚本”“前端页面崩溃” 等严重问题，影响集群正常运行。

任务 9：项目部署上线及全周期运维监控体系搭建

- 任务定位：实现系统从 “开发环境” 到 “生产环境” 的落地，保障上线后长期稳定运行。

- 核心内容：

  - 容器化部署：

    - 编写 Dockerfile：

      - 前端：基于 Nginx 镜像，复制dist目录至/usr/share/nginx/html；

      - 后端：基于 Python 3.9 镜像，安装依赖，暴露 8000 端口；

    - 编写docker-compose.yml：定义前端、后端、MySQL、Redis 服务，配置端口映射（如前端 80→容器 80，后端 8000→容器 8000）。

  - 生产环境配置：

    - Hadoop 集群：在生产节点部署 Flume Agent，配置生产级大模型 API 密钥（替换测试密钥）；

    - 安全配置：设置防火墙规则（仅允许运维 IP 访问前端 80 端口、后端 8000 端口），MySQL/Redis 开启密码认证。

  - 运维监控：

    - 系统监控面板：开发监控页面（基于 ECharts），展示 Flume 采集量、大模型调用成功率、修复执行成功率；

    - 异常告警：配置钉钉机器人，触发告警条件（如 Flume 5 分钟无日志采集、大模型调用失败率 > 5%）时自动推送消息。

- 实施要点：用docker-compose up -d一键启动服务，记录容器名称与日志路径（docker logs 容器名），定期清理无用容器 / 镜像。

- 必要性：无部署则系统仅停留在开发阶段，无法服务生产 Hadoop 集群；无运维监控则无法及时发现上线后问题（如后端服务宕机）。

任务 10：处理结果的量化评估与持续改进

- 任务定位：量化系统运行效果，驱动模块迭代，提升系统长期价值。

- 核心内容：

  - 评估维度定义：

    - 准确性：大模型故障类型判断正确率（正确诊断次数 / 总诊断次数），目标≥85%；

    - 时效性：从日志产生到修复完成的平均耗时，目标≤5 分钟；

    - 有效性：修复后故障复发率（复发次数 / 总修复次数），目标≤5%。

  - 评估实施：

    - 数据采集：从 MySQLfault_record表提取每日诊断 / 修复数据，用 Excel 或 Python（Pandas）统计；

    - 报告生成：每周输出《系统运行评估报告》，包含 3 个维度指标、环比变化、异常案例（如诊断错误的故障日志）。

  - 优化迭代：

    - 若准确性低：优化大模型 Prompt（增加故障示例）、过滤无效日志（减少干扰数据）；

    - 若时效性差：调整 Flume 采集频率（缩短间隔）、优化后端接口响应（减少数据库查询）；

    - 若有效性低：完善修复脚本（如清理临时文件后添加磁盘检查）、增加修复后验证步骤。

- 实施要点：评估报告需同步至项目团队，针对问题制定明确的优化计划（责任人、截止时间）。

- 必要性：无评估则无法感知系统优劣，缺少迭代方向，系统功能会逐渐落后于实际运维需求。

四、任务衔接与实施顺序建议

1. 实施顺序（按阶段划分）

| 阶段 | 持续时间 | 核心任务（按优先级） | 阶段目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础搭建阶段 | 1 周 | 任务 1（Hadoop 部署）→ 任务 2（存储体系） | 完成硬件与存储基础，可产生日志数据 |
| 应用开发阶段 | 4 周 | 任务 3（日志采集）→ 任务 4（后端接口）→ 任务 5（前端开发） | 完成 “采集 - 处理 - 展示” 链路，可查看集群状态 |
| 核心落地阶段 | 2 周 | 任务 6（大模型诊断）→ 任务 7（自动修复） | 实现 “诊断 - 修复” 闭环，系统具备核心功能 |
| 保障优化阶段 | 1 周 | 任务 8（测试优化）→ 任务 9（部署上线）→ 任务 10（评估改进） | 系统上线运行，建立长期优化机制 |

2. 关键衔接点

- 任务 1→任务 3：Hadoop 集群部署完成后，才能在节点部署 Flume Agent；

- 任务 2→任务 4：MySQL/Redis 部署完成后，后端接口才能实现数据存储与缓存；

- 任务 4→任务 6：后端完成日志结构化后，大模型才能接收有效输入；

- 任务 8→任务 9：测试修复所有阻断性缺陷后，才能启动生产环境部署。

五、风险提示与应对建议

| 潜在风险 | 应对建议 |
| --- | --- |
| Hadoop 集群部署失败 | 提前准备集群部署文档（参考 Apache 官方指南），预留 1 个备用节点，失败后快速重建 |
| 大模型 API 不稳定 | 申请 2 个备用大模型 API（如通义千问 + 百度文心一言），代码中添加 API 切换逻辑 |
| 修复脚本执行导致集群异常 | 执行前备份关键数据（如 HDFS 目录），高风险脚本先在测试集群验证效果 |
| 生产环境磁盘满 | 定期清理日志（Flume / 后端 / 容器日志），配置磁盘使用率告警（阈值 85%） |

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）