基于 Hadoop 的故障检测与自动恢复项目前景与范围文档

1. 文档概述

1.1 目的

明确项目的核心价值、目标边界、成功标准，为项目团队、管理层及相关方提供统一认知，避免范围蔓延，指导项目资源分配与进度规划。

1.2 受众

项目团队（开发、测试、运维）、项目负责人、运维部门（

最终户）、管理层。

2. 项目背景与痛点

2.1 现状

当前 Hadoop 集群运维依赖人工操作，存在三大核心痛点：

- 故障定位难：集群日志分散（系统日志存本地、任务日志存 HDFS），人工筛选有效信息需 30 分钟以上；

- 响应效率低：故障发生后需运维人员手动分析日志、编写修复脚本，平均修复耗时超 1 小时；用

- 经验依赖强：新手运维人员难以快速识别 “DataNode 磁盘满”“任务超时” 等常见故障，易导致故障扩大。

2.2 项目价值

通过 “日志自动采集→结构化处理→大模型诊断→自动修复” 闭环，将故障响应时间从 1 小时缩短至 5 分钟内，降低 80% 人工运维成本，提升 Hadoop 集群可用性至 99.9%。

3. 项目前景

3.1 前景陈述

构建一套适配中小型 Hadoop 集群（3-10 节点）的智能化运维系统，实现 “无需人工干预的故障自愈”，成为运维人员的 “智能助手”，并支持后续扩展至 Spark、Flink 等其他大数据组件的故障处理。

3.2 核心目标

| 目标类型 | 具体指标 | 达成时间 |
| --- | --- | --- |
| 功能目标 | 覆盖 Hadoop 核心故障类型（磁盘满、节点宕机、任务超时等），自动修复率≥80% | 项目上线后 1 个月 |
| 性能目标 | 日志采集延迟≤10 秒，大模型诊断响应≤30 秒，前端页面加载≤1 秒 | 项目上线时 |
| 可用性目标 | 系统全年无故障运行时间≥99.9%，数据备份成功率 100% | 项目上线后 3 个月 |

4. 项目范围

4.1 功能范围（包含）

| 模块 | 核心功能 |
| --- | --- |
| 基础环境 | Hadoop 集群部署、HDFS/MySQL/Redis 存储体系搭建 |
| 日志处理 | Flume 实时采集（系统日志 + YARN 聚合日志）、FastAPI 结构化处理（提取时间戳 / 级别 / 组件） |
| Web 应用 | 集群监控（节点状态 / 资源趋势）、故障管理（列表 / 详情 / 筛选）、日志分析（查询 / AI 提交） |
| 智能诊断 | 大模型（通义千问 / Scholar ICP）故障类型识别、原因分析、修复脚本生成 |
| 自动修复 | 风险分级执行（低风险自动 / 中风险确认 / 高风险告警）、修复结果反馈与日志存储 |
| 运维保障 | 容器化部署（Docker）、系统监控（采集量 / 成功率）、每周量化评估（准确性 / 时效性） |

4.2 功能范围（不包含）

- 不支持非 Hadoop 组件（如 Spark、HBase）的故障检测与修复；

- 不提供跨集群统一管理（仅支持单集群运维）；

- 不包含自定义大模型训练（仅调用第三方大模型 API）；

- 不支持离线日志回溯分析（仅处理实时采集的日志）。

4.3 非功能范围

- 性能：支持同时处理 3 个节点的日志（单节点日志量≤100MB / 小时），后端并发请求≤50QPS；

- 安全：仅允许运维 IP 访问系统，MySQL/Redis 需密码认证，修复脚本禁止 root 权限；

- 兼容性：适配 Hadoop 3.x 版本、CentOS 7/8 操作系统、Chrome/Firefox 浏览器（≥90 版本）。

5. 成功衡量标准

| 维度 | 衡量指标 | 达标值 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整性 | 核心故障类型（磁盘满 / 节点宕机 / 任务超时）的自动修复覆盖度 | 100% |
| 运维效率 | 故障从发生到修复的平均耗时 | ≤5 分钟 |
| 系统可靠性 | 大模型诊断结果准确率（与人工判断一致） | ≥85% |
| 用户满意度 | 运维人员使用系统后的满意度评分（1-5 分） | ≥4.2 分 |

6. 边界与约束

6.1 约束条件

- 时间约束：总开发周期≤8 周（含测试与部署）；

- 资源约束：开发团队≤5 人（前端 1 人、后端 2 人、测试 1 人、运维 1 人）；

- 技术约束：不允许使用未开源的商业工具（如 Cloudera Manager），大模型 API 调用成本≤1000 元 / 月。

6.2 依赖关系

- 依赖运维部门提供 Hadoop 测试集群（≥3 节点）；

- 依赖 IT 部门提供生产环境服务器（CPU≥8 核、内存≥16GB、磁盘≥500GB）；

- 依赖大模型服务商（如阿里云）提供稳定的 API 接口。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）